TDD-09

Plan de Migraciones DDL

Versionado, Orquestación y Ejecución del Esquema de Base de Datos

Versión 1.0  ·  2026-05-03  ·  Estado: APROBADO

# 1. Justificación de la Brecha

El esquema de base de datos de Aquashell se encuentra distribuido en cuatro documentos técnicos: TDD-001 define las 7 tablas base; TDD-004 agrega columnas con ALTER TABLE a lote_cultivo; TDD-006 agrega 5 columnas a registro_calidad_agua; CU-AQUA-07 agrega 2 tablas (muestreo_biometrico, detalle_muestreo); TDD-007 agrega 2 tablas (insumo_sanitario, registro_aplicacion_insumo); TDD-08 agrega 1 tabla (dispositivo).

Esta dispersión genera un riesgo operativo crítico: si el equipo de Backend levanta la base de datos sin un orden estricto de aplicación, las dependencias entre claves foráneas y constraints fallan, generando inconsistencias o estados de DB no reproducibles entre ambientes (dev, staging, prod).

Este documento consolida y versiona todas las migraciones bajo un esquema Flyway-compatible, garantizando trazabilidad, repetibilidad y rollback controlado.

# 2. Herramienta de Migración

Se selecciona Flyway Community Edition por su madurez en entornos PostgreSQL, su modelo de versionado declarativo (V<número>__<descripción>.sql), su compatibilidad con CI/CD y su soporte para checksums que detectan modificaciones no autorizadas a migraciones ya aplicadas.

El esquema de versionado sigue la convención: V<MAJOR><MINOR>__<descripción_snake_case>.sql. Las migraciones se ejecutan automáticamente al arrancar el servicio API en dev/staging y manualmente vía CI/CD pipeline en producción con aprobación del Líder Técnico.

# 3. Inventario Total de Migraciones

| Versión | Archivo | Origen TDD | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| V001 | V001__init_schema.sql | TDD-001 | CREATE EXTENSION pgcrypto, tablas base, índices, constraints, RLS |
| V002 | V002__rbac_seed.sql | TDD-003 | INSERT inicial de roles y permisos del sistema |
| V003 | V003__device_table.sql | TDD-08 | CREATE TABLE dispositivo, índices y constraints |
| V004 | V004__biomass_columns.sql | TDD-04 | ALTER TABLE lote_cultivo: peso, estadío, factor alimentación |
| V005 | V005__ctq_extended.sql | TDD-06 | ALTER TABLE registro_calidad_agua: TAN, NO2, alcalinidad, Secchi, salinidad |
| V006 | V006__biometry_tables.sql | CU-07 | CREATE TABLE muestreo_biometrico y detalle_muestreo |
| V007 | V007__sanitary_inputs.sql | TDD-07 | CREATE TABLE insumo_sanitario y registro_aplicacion_insumo |
| V008 | V008__audit_extensions.sql | TDD-07 | Triggers de audit trail para correcciones de aplicación de insumos |
| V009 | V009__seeds_dev.sql | CONFIG | Seeds de desarrollo (solo dev/staging, no prod) |

# 4. Estructura del Repositorio

services/api-python/

├── migrations/

│   ├── V001__init_schema.sql

│   ├── V002__rbac_seed.sql

│   ├── V003__device_table.sql

│   ├── V004__biomass_columns.sql

│   ├── V005__ctq_extended.sql

│   ├── V006__biometry_tables.sql

│   ├── V007__sanitary_inputs.sql

│   ├── V008__audit_extensions.sql

│   └── V009__seeds_dev.sql       <-- excluido de prod via flyway.locations

├── flyway.conf

├── flyway.dev.conf

├── flyway.staging.conf

└── flyway.prod.conf

# 5. Orden Estricto de Dependencias

El siguiente grafo dirigido acíclico (DAG) muestra las dependencias entre migraciones. Cualquier alteración del orden de ejecución rompe la integridad referencial:

V001 (tablas base + tenant + usuario)

↓

V002 (roles requiere tabla rol de V001)

↓

V003 (dispositivo referencia tenant de V001)

↓

V004 (ALTER lote_cultivo de V001)

↓

V005 (ALTER registro_calidad_agua de V001)

↓

V006 (muestreo_biometrico FK a lote_cultivo, requiere V004 para peso_promedio_actual_g)

↓

V007 (registro_aplicacion_insumo FK a lote_cultivo, requiere V001)

↓

V008 (triggers sobre tablas de V007)

↓

V009 (seeds dev: solo si Flyway profile = dev)

# 6. Configuración Flyway por Ambiente

## 6.1. flyway.conf (común)

flyway.url=jdbc:postgresql://${DB_HOST}:5432/${DB_NAME}

flyway.user=${DB_USER}

flyway.password=${DB_PASSWORD}

flyway.schemas=public

flyway.table=flyway_schema_history

flyway.baselineOnMigrate=true

flyway.baselineVersion=0

flyway.validateOnMigrate=true

flyway.outOfOrder=false       # Forzar orden estricto

flyway.cleanDisabled=true     # Bloquear flyway clean en todos los ambientes

## 6.2. flyway.prod.conf (overrides para producción)

flyway.locations=classpath:db/migration  # No incluye seeds de dev

flyway.cleanDisabled=true

flyway.placeholderReplacement=false

# Producción exige aprobación manual antes de ejecutar

# La pipeline CI/CD requiere flag --confirm-prod-migration

# 7. Plantilla Estándar para Migraciones

Toda migración debe seguir este patrón para garantizar idempotencia parcial y comentarios trazables:

-- ==================================================================

-- Migración: V004__biomass_columns.sql

-- Descripción: Agrega columnas biométricas a lote_cultivo

-- Origen: TDD-004 (Motor de Biomasa Local)

-- Autor: Claude  ·  Fecha: 2026-05-03

-- Dependencias: V001 (tabla lote_cultivo debe existir)

-- Reversible: SÍ (ver migrations/rollback/U004__biomass_columns.sql)

-- ==================================================================

BEGIN;

ALTER TABLE lote_cultivo

ADD COLUMN IF NOT EXISTS peso_promedio_actual_g      DECIMAL(8,2)  DEFAULT 0.0,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS fecha_ultimo_muestreo       TIMESTAMP     NULL,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS factor_alimentacion_pct     DECIMAL(4,2)  NOT NULL DEFAULT 3.0,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS tasa_crecimiento_diario_pct DECIMAL(5,3)  NOT NULL DEFAULT 0.9,

ADD COLUMN IF NOT EXISTS estadio_cultivo             VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'Engorde';

ALTER TABLE lote_cultivo

ADD CONSTRAINT chk_factor_alimentacion

CHECK (factor_alimentacion_pct > 0 AND factor_alimentacion_pct <= 10),

ADD CONSTRAINT chk_estadio_cultivo

CHECK (estadio_cultivo IN ('Siembra','Levante','Engorde','Pre-cosecha'));

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_lote_estadio

ON lote_cultivo(estadio_cultivo);

COMMIT;

# 8. Política de Rollback

Cada migración aplicada debe tener su contraparte de rollback en el directorio migrations/rollback/. La nomenclatura sigue el patrón U<número>__<descripción>.sql (Undo). Los rollbacks NO son ejecutados automáticamente por Flyway Community; deben aplicarse manualmente con justificación documentada en el sistema de tickets.

Excepciones a esta regla son las migraciones de tipo seed (V002, V009) cuyas operaciones son INSERTs idempotentes y no requieren rollback estructural.

# 9. Gobernanza de Migraciones

## 9.1. Reglas Inmutables

- NUNCA modificar una migración ya aplicada en producción. Si requiere cambios, crear una nueva migración correctiva con número superior.

- NUNCA usar flyway clean en ningún ambiente (configurado como cleanDisabled = true).

- NUNCA incluir DROP TABLE, DROP COLUMN o TRUNCATE en migraciones forward sin migración correctiva en backup previo validado.

- Las migraciones de producción requieren PR aprobado por al menos 2 ingenieros y QA pre-ejecutada en staging con datos representativos.

- El campo flyway_schema_history.checksum es inmutable. Cualquier divergencia detectada por Flyway en validateOnMigrate aborta el despliegue.

## 9.2. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Ingeniero Backend | Crea migraciones forward + rollback. Las prueba localmente con docker-compose. |
| QA Engineer | Valida migraciones en staging con dataset representativo. Ejecuta suite de regresión. |
| Líder Técnico | Aprueba PR de migración. Coordina ventana de despliegue en producción. |
| DevOps | Ejecuta migración en producción. Valida health checks post-migración. |
| DBA (futuro) | Audita schema drift y performance. Genera reportes de growth de tablas. |

# 10. Pipeline CI/CD Integrado

# .github/workflows/db_migration.yml

name: Database Migration

on:

push:

paths:

- 'services/api-python/migrations/**'

jobs:

test_migration_dev:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Spin up PostgreSQL 15

run: docker-compose -f ci/docker-compose.test.yml up -d

- name: Apply migrations

run: flyway -configFiles=flyway.dev.conf migrate

- name: Validate schema

run: flyway -configFiles=flyway.dev.conf validate

- name: Run integration tests

run: pytest tests/integration --db-migrated

deploy_staging:

needs: test_migration_dev

if: github.ref == 'refs/heads/develop'

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Apply to staging

run: flyway -configFiles=flyway.staging.conf migrate

# 11. Criterios de Aceptación (QA)

### Prueba 1 — Reproducibilidad de Schema

- Levantar 3 ambientes nuevos (dev, staging, prod-clone) desde cero.

- Ejecutar flyway migrate en cada uno.

- Validar que pg_dump --schema-only de los 3 ambientes son idénticos byte a byte.

### Prueba 2 — Detección de Schema Drift

- Aplicar todas las migraciones en dev.

- Modificar manualmente una columna (ej. ALTER TABLE usuario ALTER COLUMN nombre TYPE TEXT).

- Ejecutar flyway validate. Debe reportar drift detectado y abortar el siguiente migrate.

### Prueba 3 — Orden de Dependencias

- Renombrar V003__device_table.sql a V010__device_table.sql.

- Ejecutar migrate en ambiente limpio.

- Resultado esperado: error porque V004 (lote_cultivo) requiere campos que dependen del flujo lógico previo.

| 🛑 BLOQUEANTE | Este documento DEBE ser implementado antes de iniciar el Sprint 0 de desarrollo. Sin un plan de migraciones versionado, los ambientes de desarrollo, staging y producción divergirán en horas, generando bugs irreproducibles y bloqueos en el equipo. |
| --- | --- |